МУНИЦИПАЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

В ГОРОДЕ  МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

_12 октября 2010 года № 13/1-МС

О ходе подготовки жилого фонда

и социальных объектов

района Фили-Давыдково

к эксплуатации в зимний

период 2010-2011 г.г.

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав и обсудив сообщение И.О. заместителя Главы управы района Фили-Давыдково Адама В.И. муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению сообщение Адама В.И. о ходе подготовки жилого фонда и социальных объектов района Фили-Давыдково к эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов.

2. Отметить, что управой района организована и проведена большая работа по подготовке жилых домов и социальных объектов к зимней эксплуатации, обеспечению уборки территории района в осенне-зимний период в соответствии с нормативами города Москвы. Во всех жилых домах, учреждениях образования и здравоохранения подготовлены к эксплуатации системы центрального отопления, выполнены работы по закрытию тепловых контуров зданий. Проводятся работы по ремонту кровли.

Вместе с тем отмечается, что тепловое снабжение дома  45 корп. 1 по ул. Кастанаевской, осуществляется по временной схеме из-за задержки завершения строительства центрального теплового пункта (ЦТП) в квартале 69. Электроснабжение ЦТП, обеспечивающего теплом дома № 39 и № 41 по Кастанаевской ул. осуществляется также по временной схеме. В домах № 41 и № 45 корп. 1 по ул. Кастанаевской не введена в эксплуатацию система дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ и ППА).

Не всегда удовлетворительно проводится уборка улиц и тротуаров в районе. Прошедшей зимой было много замечаний от жителей по уборке этих территорий, отмечались случаи травматизма жителей.

3. Просить Генерального директора ООО Отдел капитального строительства строительного управления № 155 Форкачева А.А. принять экстренные меры по завершению строительства ЦТП-5 в квартале 69 района Фили-Давыдково и вводу в эксплуатацию системы ДУ и ППА в домах № 41 и № 45 корп. 1 по ул. Кастанаевской.

4. Просить И.О. Генерального директора ГУ «Генеральная дирекция ЗАО» Гаврилова В.С. принять меры для обеспечения качественной уборки улиц и тротуаров в районе Фили-Давыдково в соответствии с «Правилами санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве», обратив внимание на укомплектование необходимой уборочной техникой предприятия «Логос-К».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве Антипова А.М.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Фили-Давыдково в городе Москве     А.М. Антипов